任务书

Project Haven（避难所）

基于 Unity 的 AI 驱动多人联机生存建造游戏系统设计与实现

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程/专业 | 【待填写：课程名称、专业与班级】 |
| 小组名称 | 【待填写：小组名称】 |
| 负责人 | 【待填写：项目负责人】 |
| 指导教师 | 【待填写：指导教师】 |
| 文档编号 | PH-TASK-00 |
| 文档版本 | V0.1（模板稿） |
| 软件版本 | 【待填写：完成后填写，例如 v1.0.0】 |
| 目标篇幅 | 建议 4-6 页，签名页单独成页 |
| 编制日期 | 【待填写：YYYY-MM-DD】 |

文档控制信息

表 1 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 编制/修订人 | 主要变更 | 审核状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 【待填写：日期】 | 【待填写：姓名】 | 创建项目化模板 | 待审核 |
| 【待填写：版本】 | 【待填写：日期】 | 【待填写：姓名】 | 【待填写：变更说明】 | 【待填写：状态】 |

填写规则：本文件是项目化半成品。建议 4-6 页，签名页单独成页；黄色占位符需要替换，尚未发生的评审、测试、部署和验收不得虚构。提交前更新目录、页码、图号、表号及版本记录。

目录

文档控制信息	1

目录	1

一、项目基本任务	1

二、主要成果与验收	3

三、小组岗位与电子签名页	4

一、项目基本任务

本项目拟在 4 周、20 个工作日内完成一个小而完整的多人联机生存建造 Demo，重点验证玩法、网络、AIGC 与热更新四类模块的协同。

表 2 项目任务概览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目目标 | 完成 2-4 人联机房间、采集-制作-建造循环、AI NPC 动态任务及最小热更新演示 |
| MVP 范围 | 1 张小型地图、3 类资源、3-5 个配方、4-6 种建筑、1 类敌人、1 个 AI NPC |
| 不纳入范围 | MMO 级服务器、开放世界、复杂职业技能、模型直接执行任意游戏逻辑 |
| 开发周期 | 4 周（20 个工作日），每周末形成可运行版本 |
| 核心技术 | Unity、C#、待选网络框架、HybridCLR、YooAsset、AIGC 服务 |

二、主要成果与验收

Windows 可运行 Demo 与完整 Unity 工程。

需求、接口、项目管理、系统设计和技术规范等前置文档。

测试、部署、用户手册、维护手册、总结报告及演示材料。

关键演示闭环：两名玩家进入同一房间，完成采集、同步建造、AI 动态任务与热更新展示。

表 3 阶段验收

| 阶段 | 时间 | 必须达到的状态 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单机纵切片 | 第 1 周 | 采集-制作-建造可玩 | 【待填写：姓名】 |
| 多人核心 | 第 2 周 | 2 人以上完成资源与建筑同步 | 【待填写：姓名】 |
| AIGC | 第 3 周 | 动态任务经白名单校验后可完成 | 【待填写：姓名】 |
| 热更新与交付 | 第 4 周 | 热更新可演示，完成测试、打包和文档 | 【待填写：姓名】 |

三、小组岗位与电子签名页

签名说明：本页由全体成员确认后填写电子签名。每名成员的主要工作和文档章节不得与他人重复，软件版本号应与最终提交版本一致。

表 4 全组电子签名

| 姓名 | 岗位 | 主要工作/内容/章节 | 签名 | 日期 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【待填写：姓名】 | 【待填写：岗位】 | 【待填写：主要开发工作/内容/章节】 | 【待填写：电子签名】 | 【待填写：日期】 | 【待填写：软件版本】 |
| 【待填写：姓名】 | 【待填写：岗位】 | 【待填写：主要开发工作/内容/章节】 | 【待填写：电子签名】 | 【待填写：日期】 | 【待填写：软件版本】 |
| 【待填写：姓名】 | 【待填写：岗位】 | 【待填写：主要开发工作/内容/章节】 | 【待填写：电子签名】 | 【待填写：日期】 | 【待填写：软件版本】 |
| 【待填写：姓名】 | 【待填写：岗位】 | 【待填写：主要开发工作/内容/章节】 | 【待填写：电子签名】 | 【待填写：日期】 | 【待填写：软件版本】 |
| 【待填写：姓名】 | 【待填写：岗位】 | 【待填写：主要开发工作/内容/章节】 | 【待填写：电子签名】 | 【待填写：日期】 | 【待填写：软件版本】 |
| 【待填写：姓名】 | 【待填写：岗位】 | 【待填写：主要开发工作/内容/章节】 | 【待填写：电子签名】 | 【待填写：日期】 | 【待填写：软件版本】 |