# 软件项目实训项目方案

Project Haven：基于 Unity 的生存建造与局域网合作游戏

开发计划、框架计划与游戏策划案｜现状修订版

项目类型：AIGC 游戏／局域网合作样机

评估基线：0.2.0 工作区；修订日期：2026 年 9 月 23 日

技术路线：Unity／C#／FishNet／HybridCLR／YooAsset／Gateway

# 一 项目范围与现状

本案以当前可运行游戏为玩法依据。单机 WorldGenMap 与营地管事、独立的 WP4 联机权威样机、主菜单与加载场景已存在；原生 SurvivalEngine 交互尚未与 WP4 权威状态合并。本文将已实现、待集成和待验收分别陈述，不把代码或一次本机冒烟等同于完整交付。

## 项目目标

单机从主菜单进入 WorldGenMap，完成采集、制作／建造和营地委托，并能返回菜单。

2～4 人通过局域网 IP／端口直连，在同一场景协作采木、采石、制斧、建火堆／木墙、对抗一种敌人并完成共享委托。

AI 仅在合法任务候选范围内生成对白／展示文本；关键进度、材料消耗和奖励由服务端或单机规则决定，失败时有本地回退。

用 HybridCLR 与 YooAsset 演示 0.2.0 Hosted 内容更新，并以 Windows Client、真正 Dedicated Server、Gateway 和双机证据交付。

完整验收以真实原场景交互、两台电脑、在线／回退任务、Hosted V1→V2 与稳定性测试为准。

## 最小可交付范围

| 模块 | 当前可确认内容 | 修订后的完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | 菜单、Loading、单机／联机分支已有 | 全路径人工测试与异常回退 |
| 单机 | WorldGenMap、营地管事与本地任务 | 保持现有玩法，验证存档和返回菜单 |
| 联机房间 | FishNet LAN 直连、2～4 人配置 | 双机、满员、掉线、退出、晚加入 |
| 联机玩法 | WP4 独立权威样机 | 原场景交互与私人背包、世界快照合一 |
| 敌人 | 一敌人移动、生命及复活样机 | 服务端伤害、玩家反馈与双端一致 |
| AIGC | 单机候选委托与回退；联机展示文本 | 联机真实上下文、合法候选、双端任务 |
| 热更新 | Offline Client、Hosted 构建入口 | 0.2.0 Hosted V1→V2 双机下载 |
| 交付 | 自动测试与本机冒烟有日志 | 专服、双机、30 分钟稳定性及材料 |

## 暂不纳入阻断验收

互联网匹配、大厅列表、账号系统、持久化服务器与断线身份恢复。

第二地图、固定小岛剧情、无限地图和大型首领。

联机食物、共享箱子、4～6 类联网建筑、多种敌人及夜袭波次；单机已有素材保留。

模型任意生成目标、奖励或可执行逻辑；AIGC 输出必须经白名单和权威规则约束。

AI 图片生成、语音 NPC 等后续扩展。

# 二 游戏策划案

## 游戏概念

项目暂名 Project Haven。玩家在当前 WorldGenMap 中探索、采集、制作、建设营地并与营地管事互动。单机遵循原 SurvivalEngine 玩法；联机以最多四人的局域网直连会话为目标，当前 WP4 是独立权威玩法样机，真实场景接线仍是主要待办。

## 核心玩法循环

单机：从菜单入场 → 探索与采集 → 制作／建造 → 与管事交谈并完成木材或石料委托 → 获得面包并存档。联机目标：创建／加入房间 → 双人采木／采石 → 各自私人背包 → 制斧及建火堆／木墙 → 对抗一种敌人 → 分批贡献共享委托并各领一次金币。

## 玩家与交互

单机继续使用现有角色控制、原生交互、物品与建筑界面；不把单机物品种类直接算作联机已同步。

联机玩家对象和移动输入已有基础；动画、生命、受击与原生交互仍需集成并在双端验收。

采集、制作、建造及任务领奖由服务端验证位置、状态、材料与请求唯一性，客户端只提交操作意图。

联机私人背包与共享世界状态分离；晚加入取得当前资源、建筑、敌人和任务快照。

## 采集与制作

| 对象 | 单机现状 | 本轮联机范围 |
| --- | --- | --- |
| 木材／石料 | 原场景存在对应采集物 | 权威采集、恢复、私人背包 |
| 食物 | 单机已有物品／烹饪及面包奖励 | 不列入联机首轮同步 |
| 斧头 axe | 单机配方资源另按实际场景使用 | 服务端扣料制作一次 |
| 火堆 firepit | 单机建筑资源保留 | 服务端验证并同步放置 |
| 木墙 wall_wood | 单机建筑资源保留 | 服务端验证并同步放置 |
| 箱子 | 原单机素材可保留 | 联机共享箱子列为扩展 |

## 营地建造

联机首轮仅支持 firepit 与 wall_wood；单机原有建筑资源继续按现有系统使用。

客户端可做预览，最终位置、坡度、距离、碰撞、材料和数量限制由服务端复核。

成功后生成可追踪的真实建筑对象或明确的网络表现层；重复请求不得重复扣料或造物。

双端及晚加入看到一致建筑状态；Ghost 预览和箱子不列为已完成功能。

## 敌人与生存

当前 WP4 敌人样机包含一种 raider 的目标选择、移动、生命、死亡与复活；还没有证据表明敌人攻击玩家、玩家受击或夜间波次已构成联机闭环。本轮先完成一敌人的服务端伤害与双端反馈，夜袭作为可选扩展。

## AIGC 与营地委托

单机管事可对话，并从固定木材／石料候选任务中选择委托；整单交付后得面包，同日每种材料最多一次，进度存本地。联机 WP4 是另一套房间级固定共享任务：木 3、石 2、至少两人贡献、每人一次性得金币；DeepSeek 目前只生成展示文本。不得混称两者已统一。

| 环节 | 当前能力与下一步 |
| --- | --- |
| 单机交谈 | 管事对话，木／石候选任务，失败本地回退 |
| 单机结算 | 整单交付、面包奖励、同日每种材料一次、本地存档 |
| 联机样机 | 固定木 3／石 2，至少两人贡献，各一次性金币；AI 生成展示文本 |
| 联机目标 | 服务端从真实房间上下文选择合法候选并广播 |
| 安全 | Gateway 与服务端校验；超时、非法输出回退；密钥不进入包 |
| 验收 | 在线与回退各一次，双端进度／奖励一致，重复领取失败 |

目标形态：服务端从真实房间状态选出合法任务候选，Gateway 生成对白或选择候选，服务端再次校验并发布共享目标。无 Key、超时或非法输出时使用固定本地任务，客户端不能直接上报完成或改写奖励。

## 阶段完成条件

演示应分别证明单机完整委托和双机原生联机闭环。独立 WP4 调试面板、本机两客户端连接成功或有构建产物，只能证明对应样机能力，不能替代原生交互、双机、AIGC 在线与 Hosted 热更新验收。

# 三 客户端与系统框架计划

## 现有模块边界

现有工程包含 GameBootstrap、服务注册与事件总线、HavenCamp 菜单／加载、SurvivalEngine 单机内容、FishNet 联机服务、Camp Quests／Gateway，以及 HybridCLR 和 YooAsset。下一阶段重点是统一原生 Gameplay 与联机权威状态的边界，而非再搭一套空框架。

| 层／模块 | 实际位置或能力 | 剩余重点 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | HavenCamp 主菜单与 Loading | 全分支和异常回退 |
| 单机 Gameplay | SurvivalEngine、WorldGenMap | 保持现有体验与存档 |
| 联机 | framework／Networking、FishNet | 原生交互接入权威服务 |
| 共享任务 | CampQuests、WP4 任务服务 | 统一候选与房间状态 |
| AI 网关 | Server/Haven.Gateway | 真实上下文、在线与回退测试 |
| 热更新 | HybridCLR、YooAsset | Hosted V1／V2 双机验收 |
| 构建与测试 | Offline Client、自动测试、本机冒烟 | 原生专服及双机正式报告 |

## 实际目录结构

主要代码位于 Assets/HavenCamp/Runtime（入口与菜单）、Assets/framework/Runtime（引导、网络与热更新）、Assets/Hotfix/Runtime/CampQuests（营地委托）、Assets/SurvivalEngine（单机玩法）、Server/Haven.Gateway（AI 网关）。WP4 说明见 doc/08_WP4_联机玩法同步说明.md。

## 数据与 ID 规范

所有物品、植物、资源点、配方、建筑和任务使用全局唯一 ID；增加自动校验，避免 grass 等复用冲突。

单机原有数据与联机 wood／stone、axe、firepit、wall_wood 建立显式映射，不复制出第二套无关联背包。

同步协议的请求 ID、协议版本、物品 ID、快照版本及错误码统一集中定义。

Gateway 任务候选、目标与奖励采用白名单和结构化校验；服务端决定最终状态。

玩家存档与联机房间状态分离；同机双开不得争用同一个 player.survival 文件。

配置层尽量复用 ScriptableObject；网络 DTO 不直接序列化 Unity 场景对象。

## 联机协议

现用 FishNet Tugboat、局域网 UDP 7770、协议 3，房间容量配置为 2～4 人。客户端发命令，服务端校验与广播快照；已实现私人背包与请求幂等、晚加入状态。还需把原场景真资源、建筑、敌人和 UI 接入，并完成真实双机、断线、满员及 Host 退出测试。

| 状态对象 | 目前 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 玩家 | 网络对象／移动输入 | 生命、受击、动画与销毁 |
| 资源点 | WP4 木／石节点和快照 | 绑定原场景采集对象 |
| 私人背包 | 服务端私有状态、幂等 | 原 UI 与存档隔离 |
| 建筑 | 火堆／木墙权威数据及标记 | 原生对象、碰撞和晚加入 |
| 敌人 | 一敌人位置、生命、死亡／复活 | 伤害玩家与双端反馈 |
| 共享任务 | 固定目标、贡献与一次性奖励 | AI 候选、真实上下文与 UI |

## 热更新与构建

HybridCLR 8.14.1 与 YooAsset 3.0.5 已接入；0.2.0 Windows Offline Client 已有产物。Hosted 构建入口存在，但当前缺 0.2.0 V1→V2 双机发布验收。Windows 原生 Dedicated Server Build Support 未安装；现有无图形 Player 替代服务器不等于专服子目标。

发布基线一：同一源码构建 Offline Client、Hosted Client、真正 Dedicated Server 与 Gateway。

发布基线二：Hosted V1 首包与 V2 增量包在第二台电脑成功下载，UI／资源差异可见。

失败路径：断网、版本不一致、远端资源不可用时给出明确提示并允许重试或安全返回菜单。

## AIGC 接口与安全

Gateway 保存模型密钥并负责调用、结构化解析和超时；单机任务使用当前候选目录与本地回退。联机由房间服务端提供真实上下文、验证候选和发奖，禁止客户端直接决定任务结果。

需要补测真实 DeepSeek 在线路径、无 Key、超时、非法 JSON、未知 ID、重复奖励和并发完成；日志不得包含密钥。

## 当前场景

| 场景 | 作用 |
| --- | --- |
| MainMenu | 单机、联机创建／加入、退出 |
| Loading | 异步场景加载与过渡 |
| WorldGenMap | 实际单机玩法与营地管事 |
| FrameworkDemo | 当前联机房间与 WP4 样机入口 |

# 四 剩余执行安排

原 4 周／20 工作日表属于从零开发的历史设想，不再当作当前剩余工期。按现有 0.2.0 样机估算，剩余 23～36 人日；完整步骤、依赖和放行条件见同目录《09_策划案差异与执行方案.md》。

| 阶段 | 重点 | 人日 | 放行条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 基线 | 版本、配置、用例、测试 | 1～2 | 无编译错误，可追溯 |
| B 原生联机 | 真资源／背包／制作／建筑 | 7～10 | 双机原场景操作一致 |
| C 战斗闭环 | 玩家生命、敌人伤害 | 4～6 | 双端结果一致 |
| D AI 任务 | 共享候选、回退、领奖 | 3～5 | 在线／回退双路径 |
| E 发布链 | 专服、Hosted V1／V2 | 3～5 | 第二台电脑更新成功 |
| F 验收 | 双机、稳定性、交付材料 | 5～8 | 无未关闭严重缺陷 |

## 阶段里程碑

| 里程碑 | 必须提交的证据 | 未通过时 |
| --- | --- | --- |
| M0 范围冻结 | 基线测试、版本表、用例 | 停止追加玩法 |
| M1 原生联机 | 双机真对象视频与状态日志 | 返回 B／C 修复 |
| M2 共享任务 | 在线／回退及双方奖励记录 | 标明在线未验收 |
| M3 发布链 | 原生 Server、Hosted 更新日志 | 仅展示 Offline 并说明 |
| M4 交付 | 测试、部署、PPT／视频 | 不标记最终完成 |

## 范围与降级规则

只有下列情形允许缩减交付范围，且须在演示与测试报告中明确标注：

若只展示 WP4 独立面板，必须称为联机样机，不宣称原 SurvivalEngine 玩法已联网。

若原生 Dedicated Server 模块暂不可得，可用无图形 Player 进行开发验证，但不能冒称专服验收通过。

若 DeepSeek 不可用，可演示本地任务回退，但在线 AIGC 功能保持待验收。

若 Hosted V1→V2 不可复现，可用 Offline Client 展示玩法，但远端热更新不能标为完成。

双机原生互动是本轮核心验收，不能用同机自动冒烟替代。

# 五 测试与验收计划

| 测试主题 | 通过标准与证据 |
| --- | --- |
| 自动化 | EditMode、PlayMode、Gateway 在发布候选版重跑；当前旧日志仅作基线 |
| 单机 | 菜单→WorldGenMap→管事委托→面包→存档→退出菜单 |
| 双机 | 建／加房、真对象采集／制作／建造、战斗、共享任务、晚加入 |
| 异常 | 满员、错地址、超时、Host 退出、断线、重连、重复请求 |
| AIGC | 在线、无 Key、超时、非法输出均可结算且不泄漏密钥 |
| 热更新 | 第二台电脑 Hosted V1→V2，断流重试与版本不一致 |
| 稳定／显示 | 双端 30 分钟、1366×768 与 1920×1080、无严重缺陷 |

# 六 最终交付清单

同一源码基线的 0.2.0 Windows Offline Client、Hosted Client、原生 Dedicated Server 与 Gateway。

Unity 工程和资源、依赖／版本清单、构建脚本及已知限制。

更新后的需求、策划、架构、协议和联机分工／WP4 文档。

部署说明：LAN IP、UDP 端口、Gateway 地址、补丁 URL、版本与环境变量。

自动与人工测试报告：构建号、日志、双机截图／视频、问题清单及回归结果。

Hosted V1／V2 内容、发布与回退／重试步骤。

单机、建房、加入、委托与退出的用户操作说明。

6～8 分钟演示脚本、PPT、视频与关键功能截图。

AIGC 候选目录、Schema、白名单、异常回退策略与无密钥交付证明。

# 七 答辩演示路线

先从菜单展示单机营地委托；再于两台电脑通过局域网建房、加入，使用场景真实交互完成采木／采石、制斧、火堆／木墙、敌人和共享领奖；补演示晚加入与断线返回。最后展示 Gateway 在线／回退两条路径和 Hosted V1→V2 可见更新，并说明未覆盖的扩展项。若任何环节未通过，应在现场标为样机或待验收。

# 八 技术路线与结论

项目底座和联机权威样机已有实质进展。完成的判据不是模块名称齐全，而是原生 Gameplay、服务端状态、AI 约束与热更新发布在同一构建上可复现。当前优先级为原生联机接线、玩家与敌人闭环、房间任务整合、真实专服和双机／Hosted 验收。